Додаток 3

до розпорядження начальника обласної військової адміністрації

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(додаток 11 до Програми)

**Перелік завдань заходів та показників**

**Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021 – 2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Перелік заходів завдання** | **Показники виконання заходу, один. виміру** | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування** | | **Очікуваний результат** |
| **Джерела** | **Обсяги, тис. грн** |
| **2022 рік** | | | | | | | |
| **1.** | **Завдання 1**  **Підвищення енергоефективності та впровадження джерел відновлюваної енергії в житловому фонді** | **Захід 1**  Відшкодування відсоткової ставки за кредитами, отриманими фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження | Затрат  Обсяги видатків, пов’язаних із відшкодуванням відсотків для населення,  7 000 тис. грн | Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства  облдержадміністрації | Обласний бюджет | 7 000 | Сприяння в реалізації населенням області енергоефективних заходів з метою зменшення обсягів споживання енергоресурсів |
| Продукту  Кількість осіб, яким видано кредити на енергозберігаючі заходи, 2 300 осіб |
| Ефективності  Середній розмір компенсації на одну особу, 3 тис. грн |
| Якості  Динаміка середніх витрат на відшкодування відсотків порівняно з попереднім роком,  -23% |
| **Захід 2**  Відшкодування ОСББ відсотків за кредитами за умови участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім" ДУ "Фонд енергоефективності" | Затрат  Обсяги видатків, пов’язаних із відшкодуванням відсотків для ОСББ,  2 500 тис. грн | Обласний бюджет | 2 500 | Підвищення енергоефективності будівель житлового фонду області |
| Продукту  Кількість ОСББ, яким видано кредити на енергозберігаючі заходи, 26 |
| Ефективності  Середній розмір компенсації на одне ОСББ,  96 тис. грн |
| Якості  Динаміка кількості виданих кредитів на енергозберігаючі заходи для ОСББ порівняно з попереднім роком,  +62% |
| **Захід 3**  Відшкодування частини вартості обладнання, що використовує відновлювані джерела енергії та яке придбане і встановлене фізичними особами за власні кошти | Затрат  Обсяги видатків, пов’язаних із відшкодуванням,  1500 тис. грн | Обласний бюджет | 1 500 | Сприяння впровадженню населенням відновлюваних джерел енергії з метою зменшення використання енергетичних ресурсів, підвищення рівня використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, зменшення шкідливого впливу традиційних видів палива на екологію області |
| Продукту  Кількість осіб, яким надано відшкодування на енергозберігаючі заходи, 100 ос. |
| Ефективності  Середній розмір компенсації на одну особу, 15 тис. грн |
| Якості  Динаміка кількості осіб, які отримали відшкодування частини вартості обладнання порівняно з попереднім роком, +47 % |
| **2.** | **Завдання 2**  **Зменшення споживання енергоресурсів об’єктами бюджетної сфери та видатків, пов’язаних з їх енергозабезпеченням, підвищення класу енергоефективності в установах бюджетної сфери обласного підпорядкування** | **Захід 1**  Проведення комплексних заходів з підвищення енергоефективності з використанням відновлювальних джерел енергії в бюджетних установах | Затрат  Вартість реалізації енергоощадних заходів в установах бюджетної сфери,  24 234 тис. грн | Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства  облдержадміністрації | Обласний бюджет | 24 234 | Зменшення обсягів споживання енергоресурсів на 20%,  продовження терміну експлуатації будівель,  покращення комфортних умов перебування в установах бюджетної сфери |
| Продукту  Кількість установ бюджетної сфери, де здійснено заходи з енергозбереження,  3 од. |
| Ефективності  Середня вартість впровадження енергозберігаючих заходів в одній бюджетній установі,  8 078 тис. грн |
| Якості  Забезпеченість потреби, 2,4 % |
| **Захід 2**  Підтримка інформаційної системи енергомоніторингу | Затрат  Обсяг видатків на надання послуг з підтримки інформаційної системи енергомоніторингу,  50 тис. грн | Обласний бюджет | 50 | Забезпечення контролю за обсягом споживання енергоносіїв бюджетними установами області |
| Продукту  Кількість послуг з підтримки інформаційної системи енергомоніторингу,  1 од. |
| Ефективності  Середня вартість однієї послуги з підтримки інформаційної системи енергомоніторингу,  50 тис. грн |
| Якості  Забезпеченість потреби, 100% |
|  | **Усього** |  |  |  |  | **35 284** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_