Додаток

до розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

від_______________№__________

(Додаток 3.3 до Програми)

ЗМІНИ у Перелік

завдань і заходів на 2024 рік

Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021 – 2025 роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Затверджено за Програмою, тис. грн | Зміни, тис. грн | Усього з урахуванням змін, тис. грн |  |  |
| 1. | Облаштування спортивних майданчиків різних типів | Модернізація існуючих та облаштування нових спортивних майданчиків різних типів | Показник затрат - загальна кошторисна вартість робіт з будівництва інклюзивного мільтифункціонального простору у Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина» у смт Великий Любінь запланованих на поточний рік – 18 200,00 млн. грн. Показник продукту - площа споруди, яку планується побудувати у поточному році -1624,0 кв.м. - кількість ветеранів війни та поранених військовослужбовців, які планується залучити до заходів - 650 ос. Показник ефективності - середні витрати на будівництво 1 м кв. - близько 11,2 тис грн. Показник якості - рівень виконання будівельних робіт на кінець року - 100% | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад | 6300,00 | +11 900,00 | 18 200,00 | Залучення до активної рухової діяльністю, фізично-спортивної та ментальної реабілітації ветеранів війни та поранених військовослужбовців; створення належних умов для організації тренувань. |  |
| 9. | Модернізація / розвиток мережі спортивних споруд. Будівництво спортивних комплексів | Модернізація спортивних споруд з врахуванням принципів інклюзивної архітектури, з метою організації фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та поранених військовослужбовців | Показник затрат - загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту (реконструкції) об’єктів НСБ ЛВС Міноборони України (вул. Клепарівська, 39а), запланованих на поточний рік – 9,4 млн грн; - загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту (реконструкції) об’єктів навчально-спортивного комплексу «СКІФ» Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського , запланованих на поточний рік – 6,3 млн грн; - загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту (реконструкції) стрілецького комплексу Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького, запланованих на поточний рік - 6,0 млн грн. - загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції будівлі Е -1 (роздягальня) з врахуванням принципів інклюзивної архітектури на водно-веслувальній базі КЗ ЛОР «Школа вищої спортивної майстерності» (с.Наварія, вул. Берегова, 7) – 4,0 млн грн. Показник продукту - площа об’єкта НСБ ЛВС Міноборони України (вул.Клепарівська, 39а) на якій планується провести капітальний ремонт (реконструкцію) у поточному році - 90 кв.м - площа навчально-спортивного комплексу «СКІФ» Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського на якій планується провести капітальний ремонт (реконструкцію) у поточному році - 824, кв.м.; - площа стрілецького комплексу Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького на якій планується провести капітальний ремонт (реконструкцію) у поточному році - 300 кв.м. - площа реконструкції КЗ ЛОР «Школа вищої спортивної майстерності» (с.Наварія, вул.Берегова, 7) – 399,6 м кв Показник ефективності - середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м НСБ ЛВС Міноборони України (вул.Клепарівська, 39а) – 104,5 тис грн; - середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м навчально-спортивного комплексу «СКІФ» Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського – 7,65 тис грн.; - середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м стрілецького комплексу Львівського національного медичного університету ім.Д.Галицького – 20 тис грн. - середні витрати на проведення реконструкції КЗ ЛОР «Школа вищої спортивної майстерності» (с.Наварія, вул.Берегова, 7) – понад 10 тис грн Показник якості - рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту (реконструкції) об’єктів НСБ ЛВС Міноборони України (вул.Клепарівська, 39а) -100% - рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту (реконструкції) зони розминки легкоатлетичного стадіону навчально-спортивного комплексу «СКІФ» Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського -100% - рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту (реконструкції) стрілецького комплексу Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького -100% - рівень виконання робіт з реконструкції КЗ ЛОР «Школа вищої спортивної майстерності» (с.Наварія, вул.Берегова, 7) – 100%. | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад | 21 700,00 | + 4 000,00 | 25 700,00 | Створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом, зокрема для організації тренувань, спортивно-масових заходів, навчально-тренувальних зборів та таборів фізкультурно- спортивної реабілітації серед ветеранів війни та військовослужбовців, передусім серед осіб з інвалідністю з їх числа, в т.ч тих, які пересуваються на кріслах колісних |  |
|  | Всього за Програмою: |  |  |  | 37 500,00 | + 15 900,00 | 53 400,00 |  |  |

__________________________________________________________________________________________